Наименование муниципального общеобразовательного учреждения    ___МБОУ-лицей_______________________

План реализации

| № п/п | Показатель условий функционирования школы, который необходимо привести в соответствие со Стандартом | Перечень мероприятий, которые нужно провести привести в соответствие со Стандартом | Необходимая сумма денежных средств (тыс. руб.) | Источники финансирования | Срок исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Внешний вид общеобразовательного учреждения | 1.Ремонт фасада, отмостки здания, частичная замена оконных блоков 2.Пристройка начального звена | 1) 8 млн.рублей 2) 50 млн.рублей | 1. спонсор 2.бюджет областной и муниципальный | 1.2014 2.2016 |  |
| 2. | Защитные полосы и изгороди из кустарников вдоль ограждения на участке | 1.Замена металлической изгороди 2.Озеленение вдоль железной изгороди | 1) 1 млн.рублей 2) 100 000 рублей | 1.бюджет муниципальный 2.внебюджет | 1.2015 2.2015 |  |
| 3. | Эстетическая зона территории | Оформление цветников в соответствии с общей композицией ландшафтного дизайна | 50 000 рублей | внебюджет | 2014 |  |
| 4. | Физкультурно-спортивная зона | 1.Оборудование хоккейной площадки 2.Установка спортивной игровой площадки | 1) 30 000 рублей 2) 70 000рублей | 1.внебюджет 2.бюджет муниципальный | 1.2015 2.2016 |  |
| 5. | Учебно-опытный участок | Увеличение площади садового участка | 10 000 рублей | внебюджет | 2014 |  |

| 6. | Хозяйственная зона | Ремонт площадки мусоросборника, замена контейнеров | 10 000 рублей | Бюджет муниципальный | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Состояние дорожек, площадок, проездов | Ремонт пешеходных дорожек | 300 000 рублей | Бюджет областной и муниципальный | 2014 |  |
| 8. | Единый стиль оформления кабинетов | Частичная замена внутри здания дверей, установка кондиционеров и воздухоочистителей | 250 000 рублей | внебюджет | 2014 |  |
| 9. | Воспитательная среда | Оборудование игровой зоны отдыха в начальном звене | 50 000 рублей | внебюджет | 2014-2016 |  |
| 10. | Рекреационные помещения | Установка телевизоров в рекреациях | 50 000 рублей | внебюджет | 2014-2016 |  |
| 11. | Группа начальных классов | Создание компьютеризированных рабочих мест в 3-х, 4-х классах | 100 000 рублей | внебюджет | 2014-2015 |  |
| 12. | Актовый зал | Установка кондиционеров | 50 000 рублей | внебюджет | 2014 |  |
| 13. | Кабинет психолога | Установка релаксационного оборудования | 30 000 рублей | внебюджет | 2015 |  |
| 14. | Отопление, вентиляция | Капитальный ремонт отопления, вентиляции | 8 млн. рублей | Внебюджет спонсор | 2014-2015 |  |

Ф.И.О. ответственного исполнителя полностью, мобильный телефон. Пивоварова Ольга Михайловна, 8-915-173-66-34

Директор    :                                                                   Соколова Людмила Валентиновна